- ДОГОВОР ПОДРЯДА

- _____________________

г. Нижний Новгород					                               «01» января 2025 года

Общество с ограниченной ответственностью «Нижегородские Автокомпоненты», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице ________________________________________, с одной стороны, и

__________________________________________ (_________________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________________а с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.	Предмет Договора

1.1 В соответствии с условиями настоящего договора Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется своевременно и качественно выполнить работы по очистке систем вентиляции на объектах Заказчика согласно ТЗ (приложение 7), расположенных по адресам: г. Н.Новгород пр. Ленина 88, г. Н.Новгород ул. Монастырка 17, ул. Монастырка 5, Героя Попова 43г .

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Договору, принять результат работы и оплатить работу по цене, установленной на основании Протокола согласования договорной цены (форма Приложение №5 к договору).

2.	Цена Договора

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется на основании Протокола согласования договорной цены (форма Приложение №4 к договору), составленная на основании ведомости объемов работ (форма Приложение №1 к договору), Расценки на очистку (Приложение №2 к договору) и Порядка определения стоимости работ (Приложение № 3 к договору). Протокол согласования договорной цены (форма приложение № 4 к договору) согласованный сторонами, будет являться приложением к Договору, стоимость договора подлежит удорожанию на сумму НДС, НДС начисляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.2. Стоимость работ по настоящему Договору не включает расходные материалы для обработки оборудования после очистки (солидол, растворители и др.), эти материалы предоставляет Заказчик. Из стоимости работ исключаются затраты на электрическую энергию при их проведении. Электрическая энергия предоставляется Заказчиком.

3.	Оплата работ, расчеты

3.1. Основанием для оплаты выполненных работ являются надлежаще оформленные и подписанные Сторонами акт сдачи-приема выполненных работ (Форма Приложение №6).

Оплата по настоящему Договору производится за выполненные в отчетном периоде работы. По согласованию сторон отчетным периодом считается один календарный месяц.

3.2. Оплата за выполненные Подрядчиком в отчетном периоде и принятые Заказчиком работы по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение 30календарных дней с момента принятия работ и на основании предъявленного Подрядчиком надлежаще оформленного счета-фактуры.

3.3. Обязательство Заказчика по оплате работ считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.4. В случае необходимости Стороны производят сверку расчетов по настоящему Договору. Акт сверки расчетов считается согласованным после его подписания обеими Сторонами.

4.	Срок выполнения работ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы поэтапно в сроки, определенные в ведомости объема работ (Приложение №1), учитывая, что начало работ должно быть не позднее 01.01.2025г., а окончание работ – не позднее 31.12.2027

5.	Обязательства Сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. В соответствии с ведомостью объемов работ и технической документацией, утвержденной Заказчиком, выполнить работы, предусмотренные Договором, обеспечить надлежащее качество работ, соблюдая требования СНиП, и сдать их Заказчику в законченном виде в установленный пунктом 4.1 настоящего Договора срок.

5.1.2. Обеспечить на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по охране труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности.

Подрядчик обязан соблюдать противопожарные нормы и правила охраны труда, установленные у Заказчика.

5.1.3. Обеспечить своих работников необходимой спецодеждой и средствами индивидуальной защиты от воздействия вредных и опасных факторов при производстве работ.

5.1.4. Обеспечить соблюдение своими работниками (работниками субподрядчика) Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика и Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме Заказчика.

5.1.5. Не привлекать к выполнению работ лиц, состоящих в трудовых отношениях с Заказчиком.

5.1.6. Вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество в течение 5 (пяти) календарных дней с момента сдачи выполненных работ или досрочного расторжения настоящего Договора, в том числе: оборудование, инвентарь, инструменты, материалы.

5.1.7. Своевременно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Договору, обеспечивать контроль за ходом выполнения ими работ, нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение субподрядчиками работ, в том числе за несоблюдение противопожарных норм и правил охраны труда, установленных у Заказчика.

5.1.8. Использовать при выполнении работ материалы и оборудование, на которые имеются соответствующие сертификаты, технические паспорта, документы, удостоверяющие качество и др. Указанные документы Подрядчик обязан незамедлительно предоставить Заказчику по его требованию.

5.1.9. Своевременно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению своих обязательств по настоящему Договору.

5.1.10. Устранить за свой счет дефекты, допущенные по своей вине и выявленные при приемке выполненных работ, а также дефекты, обнаруженные Заказчиком в период гарантийного срока.

5.1.11. С момента начала работ и до их сдачи Заказчику вести по установленной форме журнал производства работ.

5.1.12. Не позднее 1-ого числа месяца, следующего за месяцем выполнения всех работ, предусмотренных Договором, оформить и направить на подписание Заказчикув 2-х экземплярах акт выполненных работ по форме Приложения 5.

5.1.13. В течение 5-тидней со дня подписания Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ (форма Приложение 5) составить и направить Заказчику счет-фактуру. Счет-фактура должен быть составлен и выставлен в соответствии с порядком, установленным ст. 169 Налогового кодекса РФ.

5.1.14. При сдаче результатов работ предоставить Заказчику оригиналы документов, подтверждающих ввоз на территорию Заказчика материалов, оборудования и комплектующих, используемых при выполнении работ, с отметкой бюро пропусков о ввозе их на территорию.

5.1.15. Использовать энергоносители Заказчика для сопутствующих целей, не относящихся непосредственно к выполнению работ по Договору (таких, как обогрев помещений, ремонт оборудования и т.п.) только после заключения с Заказчиком Соглашения о компенсации расходов энергоресурсов

5.2 Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику утвержденныеведомости объемов работ, техническую документацию за 5 календарных дней до начала производства работ.

5.2.2. До начала работ передать Подрядчику строительную площадку с указанием точек по сжатому воздуху, теплу, воде, электроэнергии, с последующим подключением, в случае использования энергоносителей при выполнении работ.

5.2.3. Обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, обеспечить место для складирования инвентаря и материалов, а также место для размещения сотрудников.

5.2.4. Принять выполненные работы в течение 2 (двух) календарных дней после получения письменного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче работ.

5.2.5. Произвести оплату выполненных работ Подрядчика в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора.

5.2.6. В течение 5-ти рабочих дней со дня получения оригинала акта выполненных работ оформить его или составить мотивированный отказ. Оформленный акт или мотивированный отказ Заказчик направляет по почте Подрядчику или передает уполномоченному представителю Подрядчика под подпись. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работы Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых мероприятий по устранению недостатков с указанием срока их устранения.

6.	Производство работ

6.1. Указания Заказчика обязательны, если они не противоречат условиям настоящего Договора и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.2. Заказчик вправе вносить любые изменения в объем работ, необходимые по его мнению. Заказчик может дать Подрядчику письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в ведомость объемов работ;

- исключить любую работу;

- изменить характер, качество или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения работ по настоящему договору.

Если такие изменения повлияют на увеличение стоимости работ или продление срока сдачи работ, Подрядчик приступает к их выполнению только после согласования Сторонами протокола согласования цены.

6.3. Заказчик распорядительным документом назначает своего представителя на объекте, который от его имени осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль качества, а также проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов проектно-сметной и технической документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.

6.4. Мероприятия, удешевляющие строительство, если их реализация не ухудшит предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики, должны быть предварительно согласованы сторонами, с пересмотром стоимости договора в сторону уменьшения.

7.	Приемка выполненных работ

7.1. Приемка выполненных работ по настоящему Договору производится после выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных согласованнойдефектной ведомостью, и оформляется актом сдачи приемки выполненных работ (форма Приложение 5).

7.2. Подрядчик передает Заказчику за 2 (два) рабочих дня до начала приемки работ 2 (два) экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия передаваемой документации фактически выполненным работам.

7.3. Приемка выполненных работ производится в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче работ.

7.4. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения оригиналов акта выполненных работ обязан возвратить Подрядчику один подписанный экземпляр акта или предоставить мотивированный отказ. Доказательством выполнения установленных сроков служит почтовая квитанция с указанием даты отправки соответствующего документа или виза представителя Заказчика о получении документа лично с указанием даты на экземпляре Подрядчика. В случае оформления акта в конце месяца (после 25-ого числа) Заказчик обязан направить Подрядчику копию по факсу.

7.5. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работы Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых мероприятий по устранению недостатков с указанием срока их устранения.

7.6. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе по своему выбору потребовать от подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

7.7. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы Подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.

- 7.8. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы или их причин, заинтересованная Сторона имеет право обратиться в независимую компетентную организацию для проведения экспертизы. Решение экспертной организации будет окончательным и обязательным для обеих Сторон. Расходы на проведение экспертизы относятся на виновную сторону.

- 7.9. Если отступления в работе от условий Договора и иные недостатки результата выполненной работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

8.	Ответственность Сторон

8.1. За нарушение сроков выполнения работ по настоящему Договору Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки до полного исполнения обязательств.

8.2. При повреждении материальных ценностей Заказчика по вине Подрядчика, Подрядчик незамедлительно приводит их в пригодное состояние за счет собственных средств или возмещает Заказчику понесенные убытки.

8.3. В случае не устранения Подрядчиком дефектов в согласованные Сторонами сроки, угрозы возникновения аварийной ситуации или отказа Подрядчика от устранения дефектов, Заказчик вправе устранить дефекты своими силами или привлечь для указанных работ других исполнителей. При этом Подрядчик возмещает все затраты, понесенные Заказчиком при устранении дефектов.

8.4. За нарушение запрета о привлечении к выполнению работ лиц, состоящих в трудовых отношениях с Заказчиком, за несоблюдение противопожарных норм и правил охраны труда, в том числе условий Соглашение по охране труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности (Приложение №7 к настоящему договору), Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10% от стоимости работ по Договору за каждый выявленный факт.

8.5. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный Заказчику любыми неправомерными действиями его работников(субподрядчиков), включая нарушения Правил внутреннего трудового распорядка и Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме, действующих у Заказчика. В случае выявления Заказчиком таких нарушений, в том числе в случаях выявленных хищений работниками Подрядчика (субподрядчика) имущества Заказчика, Подрядчик обязуется возместить причинённые в результате убытки и выплатить штраф в размере причиненных (предотвращенных) убытков.

8.6. В случае нахождения работника Подрядчика (субподрядчика) на территории и КП Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, попытки проноса спиртных и алкогольсодержащих напитков, курения в не отведенных местах, попытки несанкционированного выноса/вноса ТМЦ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 000 рублей за каждый выявленный случай нарушения.

Документы по факту нарушения Подрядчиком на предприятии (территории) Заказчика Правил внутреннего трудового распорядка и Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме, действующих у Заказчика, оформляются в тот же день при участии представителя Подрядчика (при его отсутствии – ответственного за Подрядчика со стороны Заказчика) и виновного лица, и являются основанием предъявления штрафных санкций. Сумма штрафных санкций выплачивается на основании Претензии, выставленной Заказчиком с приложением надлежаще оформленных документов.

8.7. Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими работниками (работниками субподрядчика) правил охраны труда, правил пожарной безопасности и производственной санитарии, установленных законодательством РФ.

8.8. В случае утери пропусков, выданных работникам Подрядчика (субподрядчика) для прохода на территорию Заказчика, за оформление нового пропуска с Подрядчика взимается плата в размере 300 рублей.

8.9. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

9.	Форс-мажор

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку, невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

9.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна своевременно уведомить в письменном виде другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления другой Стороне.

10.	Порядок разрешения споров

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

10.2. В случае если согласие не будет достигнуто путем переговоров, Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок разрешения споров.

10.3. Претензии в связи с ненадлежащим выполнением Стороной своих договорных обязательств должны быть заявлены Стороной в письменной форме и рассмотрены в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения. В претензии должны быть изложены требования и обстоятельства, на которых они основываются, сумма претензии, обоснованный расчет и перечень прилагаемых документов.

Претензии и ответы на претензии должны быть подписаны полномочными лицами и отправлены заказным письмом. Доказательством соблюдения претензионного порядка является почтовая квитанция, содержащая ссылку на номер отправленной претензии.

10.4. В случае отказа в удовлетворении претензии, а также отсутствия ответа на претензию по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента ее получения, все споры, разногласия и конфликты, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, а также в случае его нарушения или расторжения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Нижегородской области.

11.	Порядок изменения и дополнения Договора

11.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они подписаны полномочными представителями обеих Сторон.

11.2. Заказчик имеет право односторонне отказаться от исполнения Договора при нарушении Подрядчиком по его вине срока выполнения работ, когда срок сдачи работ, установленный пунктом 4.1, увеличивается более чем на один месяц.

11.3. В связи с расторжением настоящего Договора в одностороннем порядке по основанию, предусмотренному пунктом

11.2. Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление о расторжении Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления.

11.4. Заказчик имеет право односторонне отказаться от исполнения Договора в случае однократного нарушения Подрядчиком запрета о привлечении к выполнению работ лиц, состоящих в трудовых отношениях с предприятиями Заказчика, несоблюдения Подрядчиком противопожарных норм и правил охраны труда, установленных у Заказчика, без возмещения затрат по Договору.

В связи с расторжением настоящего Договора в одностороннем порядке по указанным выше основаниям Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление о расторжении Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления.

12.	Заверения об обстоятельствах

12.1 Подрядчик подтверждает, что он своевременно и в полном объеме выполняет все установленные действующим налоговым законодательством обязанности налогоплательщика, а также не является должником по платежам, подлежащим уплате в бюджет РФ. Кроме того, Подрядчик подтверждает, что в отношении него не инициирована процедура банкротства, а также что он не находится в стадии ликвидации или реорганизации.

12.2 Подрядчик располагает полномочиями, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а также прочими условиями, необходимыми для заключения договора и исполнения всех обязательств по договору, а так же гарантирует, что такие ресурсы будут сохранены на весь период действия договора. Исполнение договора не влечет за собой нарушения положений каких-либо иных договоров или судебных запретов, обязательных для Подрядчика.

12.3 Подрядчик соглашается, что обязательства, предусмотренные настоящим разделом договора, являются его существенными условиями, влияющими на оценку исполнения Подрядчиком обязательств, как надлежаще исполненных. В случае ненадлежащего исполнения условий, указанных в настоящем разделе договора, Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

12.4 Подрядчик заверяет Заказчика в том, что будет активно взаимодействовать с представителями Заказчика и контролирующих органов по всем вопросам, связанным с правомерностью уплаты НДС и налога на прибыль в бюджет.

12.5 Подрядчик обязуется предпринять все необходимые действия для соблюдения гарантий, данных настоящим разделом договора, в течение всего срока действия договора

13.	Прочие условия

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с «01» января 2025 года и действует до «01» марта 2028 года и в случае более позднего его подписания, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

13.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения выполненного результата работ несет Подрядчик до момента приемки выполненных работ Заказчиком.

13.3. Подрядчик не имеет права продать или передать ведомости объемов работ и техническую документацию на выполнение работ по настоящему Договору никаким третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.

13.4. Ущерб, нанесенный в результате выполнения работ третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - Заказчиком.

13.5. Для перехода к другому лицу от Подрядчика прав кредитора по настоящему договору требуется письменное согласие Заказчика.

13.6. Подрядчик принимает Соглашение по охране труда и экологической безопасности, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение      N 7).

Стороны обязуются выполнять требования, указанные в Соглашении по охране труда и экологической безопасности (Приложение 7 к настоящему договору) в течение всего периода действия Договора.

13.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.8. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой Стороны.

13.9. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение 1 – Ведомость объемов работ (форма).

Приложение 2 – Расценка на очистку.

- Приложение 3 – Порядок определения стоимости работ.

- Приложение 4 – Протокол согласования договорной цены (форма).

- Приложение 5 – Акт сдачи – приема выполненных работ (форма).

Приложение 6 – Техническое задание.

Приложение 7 – Соглашение по охране труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности.

14.	Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ООО «Нижегородские Автокомпоненты»

ИНН 5256083213

КПП 774950001

р/сч 40702810090030000719

Нижегородский филиал АО Ингосстрах банк г.Нижний Новгород

БИК 042202807

к/сч 30101810922020000807

Юридический адрес:

603016, Нижегородская область, городской округ г. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, улица Монастырка, дом 7, офис 54 (этаж 1, встроенно-пристроенное помещение №1)

Подрядчик:  ____________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

- Заказчик                                                                   Подрядчик

- _______________/________________/                ______________ /___________________/

М.п.							М.п.

Приложение 1

к договору подряда

№ _________________

от «01» января 2025 г.

ФОРМА

Ведомость объемов работ N __

" __ " _________ 2025 г.

Место составления: ____

| № п/п | Наименование работ | Объем работ, м² | Название и инв.№ оборудования |
| --- | --- | --- | --- |

График выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Время проведения (указать периоды проведения очисток, месяцы) | Количество очисток в год |
| --- | --- | --- | --- |

Согласовано:

_____________________               ______________________         ______________________

(должность)                                        (подпись)                               (расшифровка)

Финансовый менеджер БЕ              ______________________         ______________________

(подпись)                                  (расшифровка)

Приложение 2

к договору подряда

№ _________________

от «01» января 2025 г.

Расценка на очистку.

| № п/п | Наименование расценки | Ед. изм. | Кол-во | Цена без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка систем вентиляции термического производства | м² | 1 |  |
| 2 | Очистка систем вентиляции окрасочного производства | м² | 1 |  |
| 3 | Очистка систем вентиляции кузнечно-прессового производства | м² | 1 |  |
| 4 | Очистка систем вентиляции сварочного, штамповочного производства | м² | 1 |  |
| 5 | Очистка систем вентиляции деревообрабатывающего производства | м² | 1 |  |
| 6 | Очистка систем вентиляции металлургического производства | м² | 1 |  |
| 7 | Очистка общеобменных и приточных систем вентиляции всех типов производств | м² | 1 |  |
| 8 | Очистка внешних поверхностей внешних поверхностей систем вентиляции, энергетических и прочих инженерных систем и коммуникаций (труб, шинопроводов и прочих трубопроводов, находящихся в открытом доступе) | м² | 1 |  |
| 9 | Нанесение солидола на поверхности систем вентиляций | м² | 1 |  |
| 10 | Разборка с последующей сборкой воздуховодов Ø - до 250 мм | м² | 1 |  |
| 11 | Разборка с последующей сборкой воздуховодов Ø - до 350 мм | м² | 1 |  |
| 12 | Разборка с последующей сборкой воздуховодов Ø - до 500 мм | м² | 1 |  |

ыц

- Заказчик                                                                   Подрядчик

- _______________/___________________/                ______________ /_______________/

М.п.							М.п.

Приложение 3

к договору подряда

№ _________________

от «01» января 2025 г.

Порядок определения стоимости работ

Общество с ограниченной ответственностью «Нижегородские Автокомпоненты», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице _____________________________________________, с одной стороны, и

_________________________________ (____________________________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________ с другой стороны, а совместно именуемые Стороны, заключили настоящий порядок о нижеследующем:

- Стоимость очистки м²указана в приложении 3 (расценка на очистку).

- Ведомость объемов работ составляет ответственный представитель от подразделения Заказчика, финансовый менеджер завода подтверждает финансирование и согласовывает Главный энергетик или Главный инженер завода.

- Площадь из ведомости объемов работ умножается на стоимость из расценки на очистку, по соответствующему наименованию работ.

- Условие оплаты: отсрочка платежа 30 к/дней.

- Заказчик                                                                   Подрядчик

- _______________/________________/                ______________ /_________________/

М.п.							М.п.

Приложение 4

к договору подряда

№ _________________

от «01» января 2025 г.

ФОРМА

Протокол согласования договорной цены

Место проведения работ: ___

Наименование оборудования_______

Инв. №_______

| №п/п | Наименование | Объем, м² | Цена за м², руб. без НДС | Цена за 1 очистку, руб. без НДС | Количество очисток в год | Цена, руб. без НДС | Цена, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО сумма, руб.с НДС |  |  |  |  |  |  |  |

- Заказчик                                                                   Подрядчик

- _______________/_____________/                ______________ /__________________/

М.п.							М.п.

Приложение 5

к договору подряда

№ _________________

от «01» января 2025 г.

ФОРМА

АКТ

сдачи – приема выполненных работ

г. Нижний Новгород                                                                      «____»_________202__г.

Предприятие Заказчика, г. Нижний Новгород, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________________, действующего на основании ______________________________ с одной стороны,   и ________

_________________________,  именуемое  в дальнейшем  Подрядчик, в лице_  _____________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, а совместно именуемые Стороны, подписали настоящий акт сдачи-приема выполненных работ в подтверждение нижеследующего:

1. Подрядчик выполнил работы, предусмотренные Договором №_______________________ от ____________________в сроки и в порядке, оговоренные Сторонами.

| Виды выполненных работ | Стоимость, | руб. | НДС | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |  |

2. Стоимость работ, выполненных Подрядчиком в	201	г., составляет	 (	) рублей.

(сумма прописью)

НДС   _ % от стоимости работ 	(	) рублей.

сумма прописью)

- Заказчик                                                                   Подрядчик

- _______________/_____________/                ______________ /________________/

М.п.							М.п.

Приложение 6

к договору подряда

№ _________________

от «01» января 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на очистку вентиляционных систем, камер окраски и прочего энергетического оборудования

в подразделениях ООО «Нижегородские Автокомпоненты»

- Общие положения:

Настоящее техническое задание предусматривает (содержит) описание, перечень, характеристики проведения мероприятий по улучшению состояния сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с ГОСТ Р 58393-2019, с последующей оценкой их состояния и содержания их в эксплуатационном, пожаробезопасном состоянии, а именно:

Организовать очистку воздуховодов вытяжных систем вентиляции, а так же вентилирующих, пылеулавливающих и фильтрующих установок, оснастки и вентиляционных систем на участках окраски, воздуховодов обще-обменных систем вентиляции в подразделениях ООО «Нижегородские Автокомпоненты»  с целью:

- удаления устойчивых отложений с площади внутренних поверхностей воздуховодов вентиляционных систем (ЛКМ применяемый при окраске, окалина, масложировые отложения, мазут, графитная пыль, металлическая и древесная стружка и пыль, элементы метало- и деревообработки);

- снижения сопротивления потока воздуха (приток и вытяжка на производственных площадках);

- соблюдение микроклимата производственных помещений;

- выполнения требований промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации зданий и оборудования.

Производить очистку воздуховодов вентиляционных систем не пожароопасным способом с использованием прогрессивных искробезопасных инструментов, оборудования и вспомогательных материалов, имеющих соответствующие сертификаты соответствия и стандарты, которые предоставляются Подрядчиком и согласуются с Заказчиком.

Выполнять работы в нерабочее время, или не создавая помех производственному процессу (в том числе повторные очистки) на основании разработанного Подрядчиком графика выполнения работ и согласованного с Заказчиком, в соответствии с техническим регламентом работы производственной площадки (объекта). Неоднократное нарушение Подрядчиком графика оказания услуг является существенным нарушением условий контракта, так как повлечет срыв проведения мероприятий и является основанием для расторжения контракта.

2. Основные параметры договора:

В общую цену Контракта включены все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств в полном объеме и надлежащего качества: стоимость услуг по обеспыливанию и очистке от устойчивых отложений воздуховодов, вентиляционных решеток системы вентиляции и вентиляционных установок; расходные материалы; налоги, сборы и другие обязательные платежи. Расценки на выполняемые типы очисток закрепляются на срок не менее 3 лет.

Требования к Подрядчику:

Подрядчик обязан:

Иметь подтвержденный опыт выполнения работ по очистке воздуховодов вентиляционных систем в производственных и окрасочных цехах автомобилестроительных заводов и промышленных предприятий не менее 5 лет. Опыт подтверждается наличием договоров по выполнению работ аналогичных с предметом закупки за период 2022-2024 гг. (не менее 3 (трех)) суммарной стоимостью не менее 100% начальной (максимальной) цены закупки в т.ч. НДС: ***

*** Аналогичными признаются договора оказания услуг/выполнения работ по периодическим очисткам оборудования, инженерных систем и коммуникаций на участке окраски, термического, сварочного, кузнечно-прессового, металлургического, машиностроительного производственного предприятия.

Иметь в составе:

-	руководителей с опытом работы не менее 5 лет и рабочий персонал с опытом работы не менее 2 лет по очистке воздуховодов вентиляционных систем в производственных и окрасочных цехах автомобилестроительных заводов и промышленных предприятий.

-	персонал, необходимый для выполнения работ (оказания услуг):

-	Рабочий по КО и РЗ - не менее 15 (пятнадцать) чел.*;

* Наличие копий трудовых книжек или копий гражданского-правового договора (на каждого сотрудника);

К работам допускаются:

-	только квалифицированный персонал, не имеющий медицинских противопоказаний, прошедший обучение и имеющий допуск для работы на высоте и в ограниченных и замкнутых пространствах, для работы в стесненных условиях производства, аттестованный по электробезопасности и условиям охраны труда*, прошедшими обучения о мерах пожарной безопасности (по дополнительным профессиональным программам и программам дополнительного образования в области пожарной безопасности). Работники должны быть обеспечены сертифицированной спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты

* Наличие протоколов (удостоверений) о прохождении обучения:

-	По охране труда «Безопасные методы и приемы выполнения работ повышенной опасности; Оказание первой помощи пострадавшим на производстве; Использование средств индивидуальной защиты работниками организаций»;

-	По охране труда при работе на высоте (1,2,3 группа);

-	По охране труда при работах в ограниченных и замкнутых пространствах (1,2,3 группа);

-	По пожарной безопасности для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы;

-	Прохождение медицинской комиссии для допуска к работам;

-	Проверка знаний правил работы в электроустановках.

Обладать:

-	материально-техническими ресурсами (оборудование, инструмент, материалы и СИЗ), обеспечивающими выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и учитывающие особенности технологических процессов в производственных и окрасочных цехах по очистке воздуховодов вентиляционных систем и необходимыми для выполнения работ (оказания услуг):

- Пылесос для сухой уборки в искро и взрывозащищенном исполнении – не менее 5 шт.; **

- фонари, переноски в искро и взрывозащищенном исполнении – не менее 15 шт.;**

- такелажно-транспортировочная техника для погрузки и транспортировки пожароопасных отходов – не менее 4 шт **

** Наличие копий документов, на основании которых возникло право собственности или иное право (собственные средства, аренда, хозяйственное ведение, оперативное управление и другое). Все материально-технические ресурсы (оборудование) должно иметь сертификат соответствия требованиям Таможенного Союза (сертификат ТР ТС), иной технической документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

Обеспечить при выполнении работ:

- выполнение требований промышленной и пожарной безопасности и охраны труда при выполнении работ и эксплуатации оборудования

- прохождение вводного инструктажа в УПК и ОТ ООО «Нижегородские Автокомпоненты» всех сотрудников компании, участвующих в работе.

Заказчик гарантирует:

- Обеспечение базового объема работ (приложение 1) на срок не менее 3 года и максимальным отклонением от базового объема в меньшую сторону не более 10% (с корректировкой увеличения на следующий год с расчетом от фактически выполненных работ);

- Оплату выполненного объема работ согласно согласованных расценок;

- Требования к порядку проведения работ специализированной организацией (на основании требований Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479
"Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», Оформление всех документов и выполнение работ, осуществляется согласно: «Положение о требованиях к подрядным организациям по обеспечению охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности» (Приложение 2), утвержденного приказом ООО «Нижегородские Автокомпоненты» №358/003 от 21.09.2023 г.; выполнение требований действующей нормативной документации в области охраны труда и промышленной безопаcности.

  - Термическое производство (масложировые и затвердевшие отложения, окалина, пыль).

Категория производственного помещения - «В»

Очистка воздуховодов вытяжных систем вентиляции проводится механизированным способом, с применением технологического оборудования и инструментов из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении (вент агрегаты и фильтрующие установки, аппараты для прочистки вентиляционных каналов диаметром от 100 до 800 мм).

Регламент проведения работ:

    - Перед началом производства работ, ответственному исполнителю, провести инструктаж персонала по ОТиТБ и Пожарной безопасности.

    - Оформить разрешающие документы для производства работ (Акт-допуск, Наряд/допуск), согласовать с представителями УПО ООО «ОПО-2», при необходимости привлечь пожарный расчет УПО ООО «ОПО-2»

    - Проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, СИЗ, аптечек первой помощи.

    - Проверить исправность инструмента, инвентаря, оборудования.

    - Выполнить ограждение (по необходимости) зоны производства работ.

    - Проверить отключение производственного оборудования с размещением информационных табличек.

    - Проложить пожарный рукав от пожарного крана на объекте к нижней и верхней точке системы вентиляции.

    - Выставить два огнетушителя в нижней точке проведения работ и два огнетушителя в верхней точке проведения работ.

    - В ходе работ, при отсутствии достаточного освещения, использовать безопасные фонари типа НГР 06-4-003.01.05 (взрывобезопасное исполнение)

    - Не допускать в места проведения работ сторонних лиц, а также не допускать проведения работ в то же время другими подрядчиками.

    - Провести демонтаж части вентсистем/врезку инспекционных люков и дверей, искробезопасным способом.

    - Провести очистку внутренних поверхностей воздуховодов с помощью аппарата для прочистки вентиляционных каналов диаметром от 100 до 800 мм, гибким валом и щетками методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей.

    - Провести удаление горючих отходов, уборку рабочих мест и монтаж/установку инспекционных люков и дверей.

    - По окончанию сдать заказчику и представителям (УПО ООО «ОПО-2») выполненный объём работ с оформлением актов выполненных работ. При наличии замечаний, устранить их.

    - Вывезти персонал, оборудование, инвентарь.

  - Окрасочное производство (отложения сухого и эластичного остатка ЛКМ, затвердевшие отложения, пыль).

Категория производственного помещения - «А», «Б»

Очистка воздуховодов вытяжных систем вентиляции и устройств фильтрации проводится механическим способом, с применением инвентаря и инструментов из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении (латунные, медные или бронзовые без искровые скребки, шпатели, зубила, лестницы, пром-альпинисткое снаряжение и страховочный инвентарь).

Регламент проведения работ:

    - Перед началом производства работ, ответственному исполнителю, провести инструктаж персонала по ОТиТБ и Пожарной безопасности.

    - Оформить разрешающие документы для производства работ (Акт-допуск, Наряд/допуск), согласовать с представителями УПО ООО «ОПО-2», при необходимости привлечь пожарный расчет УПО ООО «ОПО-2»

    - Проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, СИЗ, аптечек первой помощи.

    - Проверить исправность инструмента, инвентаря, оборудования.

    - Выполнить ограждение (по необходимости) зоны производства работ.

    - Проверить отключение производственного оборудования с размещением информационных табличек.

    - Проложить пожарный рукав от пожарного крана на объекте к нижней и верхней точке системы вентиляции.

    - Выставить два огнетушителя в нижней точке проведения работ и два огнетушителя в верхней точке проведения работ.

    - В ходе работ, при отсутствии достаточного освещения, использовать безопасные фонари типа НГР 06-4-003.01.05 (взрывобезопасное исполнение)

    - Не допускать в места проведения работ сторонних лиц, а также не допускать проведения работ в то же время другими подрядчиками.

    - Провести демонтаж части вентсистем/врезку инспекционных люков и дверей, искробезопасным способом.

    - Провести очистку внутренних поверхностей воздуховодов, шатров камер окраски, систему гидрофильтрации с помощью инструмента и вспомогательного инвентаря и щетками методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей.

    - Провести нанесение солидола на внутренние поверхности подготовленных после предварительной очистки воздуховодов и шатров камер окаски, систему гидрофильтрации.

    - Провести удаление горючих отходов, уборку рабочих мест и монтаж/установку инспекционных люков и дверей.

    - По окончанию сдать заказчику и представителям (УПО ООО «ОПО-2») выполненный объём работ с оформлением актов выполненных работ. При наличии замечаний, устранить их.

    - Вывезти персонал, оборудование, инвентарь.

  - Кузнечно-прессовое производство (отложения сухого и эластичного остатка мазута, окалины, затвердевшие отложения, графитная пыль).

Категория производственного помещения - «В»

Очистка воздуховодов вытяжных систем вентиляции и устройств вентиляторно-вытяжного оборудования проводится механическим способом, с применением инвентаря и инструментов из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении (латунные, медные или бронзовые без искровые скребки, шпатели, зубила, лестницы, пром-альпинисткое снаряжение и страховочный инвентарь).

Регламент проведения работ:

    - Перед началом производства работ, ответственному исполнителю, провести инструктаж персонала по ОТиТБ и Пожарной безопасности.

    - Оформить разрешающие документы для производства работ (Акт-допуск, Наряд/допуск), согласовать с представителями УПО ООО «ОПО-2», при необходимости привлечь пожарный расчет УПО ООО «ОПО-2»

    - Проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, СИЗ, аптечек первой помощи.

    - Проверить исправность инструмента, инвентаря, оборудования.

    - Выполнить ограждение (по необходимости) зоны производства работ.

    - Проверить отключение производственного оборудования с размещением информационных табличек.

    - Проложить пожарный рукав от пожарного крана на объекте к нижней и верхней точке системы вентиляции.

    - Выставить два огнетушителя в нижней точке проведения работ и два огнетушителя в верхней точке проведения работ.

    - В ходе работ, при отсутствии достаточного освещения, использовать безопасные фонари типа НГР 06-4-003.01.05 (взрывобезопасное исполнение)

    - Не допускать в места проведения работ сторонних лиц, а также не допускать проведения работ в то же время другими подрядчиками.

    - Провести демонтаж части вентсистем/врезку инспекционных люков и дверей, искробезопасным способом.

    - Провести очистку внутренних поверхностей воздуховодов, шатров и тамбуров заборной и вытяжной части от станков, систему вентиляторного вытяжного оборудования с помощью инструмента и вспомогательного инвентаря и щетками методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей.

    - Провести удаление горючих отходов, уборку рабочих мест и монтаж/установку инспекционных люков и дверей.

    - По окончанию сдать заказчику и представителям (УПО ООО «ОПО-2») выполненный объём работ с оформлением актов выполненных работ. При наличии замечаний, устранить их.

    - Вывезти персонал, оборудование, инвентарь

  - Сварочное, штамповочное производство (масложировые отложения, окалина, пыль, металлическая пыль).

Категория производственного помещения - «В»

Очистка воздуховодов вытяжных систем вентиляции и устройств вентиляторно-вытяжного оборудования проводится механизированным способом, с применением технологического оборудования и инструментов из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении (вентагрегаты и фильтрующие установки, аппараты для прочистки вентиляционных каналов диаметром от 100 до 800 мм).

Регламент проведения работ:

    - Перед началом производства работ, ответственному исполнителю, провести инструктаж персонала по ОТиТБ и Пожарной безопасности.

    - Оформить разрешающие документы для производства работ (Акт-допуск, Наряд/допуск), согласовать с представителями УПО ООО «ОПО-2», при необходимости привлечь пожарный расчет УПО ООО «ОПО-2»

    - Проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, СИЗ, аптечек первой помощи.

    - Проверить исправность инструмента, инвентаря, оборудования.

    - Выполнить ограждение (по необходимости) зоны производства работ.

    - Проверить отключение производственного оборудования с размещением информационных табличек.

    - Проложить пожарный рукав от пожарного крана на объекте к нижней и верхней точке системы вентиляции.

    - Выставить два огнетушителя в нижней точке проведения работ и два огнетушителя в верхней точке проведения работ.

    - В ходе работ, при отсутствии достаточного освещения, использовать безопасные фонари типа НГР 06-4-003.01.05 (взрывобезопасное исполнение)

    - Не допускать в места проведения работ сторонних лиц, а также не допускать проведения работ в то же время другими подрядчиками.

    - Провести демонтаж части вентсистем/врезку инспекционных люков и дверей, искробезопасным способом.

    - Провести очистку внутренних поверхностей воздуховодов с помощью аппарата для прочистки вентиляционных каналов диаметром от 100 до 800 мм, гибким валом и щетками методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей.

    - Провести удаление горючих отходов, уборку рабочих мест и монтаж/установку инспекционных люков и дверей.

    - По окончанию сдать заказчику и представителям (УПО ООО «ОПО-2») выполненный объём работ с оформлением актов выполненных работ. При наличии замечаний, устранить их.

    - Вывезти персонал, оборудование, инвентарь

  - Деревообрабатывающее производство (древесные опилки, стружка, пыль, элементы деревообработки).

Категория производственного помещения - «В»

Очистка воздуховодов вытяжных систем вентиляции и устройств вентиляторно-вытяжного оборудования  проводится механизированным способом, с применением технологического оборудования и инструментов из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении (вентагрегаты и фильтрующие установки, аппараты для прочистки вентиляционных каналов диаметром от 100 до 800 мм) и механическим способом в воздуховодах и бункерах диаметром свыше 800 мм, с применением инвентаря и инструментов из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении (латунные, медные или бронзовые без искровые скребки, шпатели, зубила, лестницы, пром-альпинисткое снаряжение и страховочный инвентарь).

Регламент проведения работ:

    - Перед началом производства работ, ответственному исполнителю, провести инструктаж персонала по ОТиТБ и Пожарной безопасности.

    - Оформить разрешающие документы для производства работ (Акт-допуск, Наряд/допуск), согласовать с представителями УПО ООО «ОПО-2», при необходимости привлечь пожарный расчет УПО ООО «ОПО-2»

    - Проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, СИЗ, аптечек первой помощи.

    - Проверить исправность инструмента, инвентаря, оборудования.

    - Выполнить ограждение (по необходимости) зоны производства работ.

    - Проверить отключение производственного оборудования с размещением информационных табличек.

    - Проложить пожарный рукав от пожарного крана на объекте к нижней и верхней точке системы вентиляции.

    - Выставить два огнетушителя в нижней точке проведения работ и два огнетушителя в верхней точке проведения работ.

    - В ходе работ, при отсутствии достаточного освещения, использовать безопасные фонари типа НГР 06-4-003.01.05 (взрывобезопасное исполнение)

    - Не допускать в места проведения работ сторонних лиц, а также не допускать проведения работ в то же время другими подрядчиками.

    - Провести демонтаж части вентсистем/врезку инспекционных люков и дверей, искробезопасным способом.

    - Провести очистку внутренних поверхностей воздуховодов с помощью аппарата для прочистки вентиляционных каналов диаметром от 100 до 800 мм, гибким валом и щетками методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей и механическим способом в воздуховодах и бункерах диаметром свыше 800 мм, с применением инвентаря и инструментов из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении (латунные, медные или бронзовые без искровые скребки, шпатели, зубила, лестницы, пром-альпинисткое снаряжение и страховочный инвентарь).

    - Провести удаление горючих отходов, уборку рабочих мест и монтаж/установку инспекционных люков и дверей.

    - По окончанию сдать заказчику и представителям (УПО ООО «ОПО-2») выполненный объём работ с оформлением актов выполненных работ. При наличии замечаний, устранить их.

    - Вывезти персонал, оборудование, инвентарь

  - Металлургическое производство (песчаная пыль, грунт, окалина, графитовая пыль).

Категория производственного помещения - «В»

Очистка воздуховодов вытяжных систем вентиляции и устройств вентиляторно-вытяжного оборудования  проводится механизированным способом, с применением технологического оборудования и инструментов из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении (вентагрегаты и фильтрующие установки, аппараты для прочистки вентиляционных каналов диаметром от 100 до 800 мм) и механическим способом в воздуховодах и бункерах, вентиляторов диаметром свыше 800 мм, с применением инвентаря и инструментов из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении (латунные, медные или бронзовые без искровые скребки, шпатели, зубила, лестницы, пром-альпинисткое снаряжение и страховочный инвентарь).

Регламент проведения работ:

    - Перед началом производства работ, ответственному исполнителю, провести инструктаж персонала по ОТиТБ и Пожарной безопасности.

    - Оформить разрешающие документы для производства работ (Акт-допуск, Наряд/допуск), согласовать с представителями УПО ООО «ОПО-2», при необходимости привлечь пожарный расчет УПО ООО «ОПО-2»

    - Проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, СИЗ, аптечек первой помощи.

    - Проверить исправность инструмента, инвентаря, оборудования.

    - Выполнить ограждение (по необходимости) зоны производства работ.

    - Проверить отключение производственного оборудования с размещением информационных табличек.

    - Проложить пожарный рукав от пожарного крана на объекте к нижней и верхней точке системы вентиляции.

    - Выставить два огнетушителя в нижней точке проведения работ и два огнетушителя в верхней точке проведения работ.

    - В ходе работ, при отсутствии достаточного освещения, использовать безопасные фонари типа НГР 06-4-003.01.05 (взрывобезопасное исполнение)

    - Не допускать в места проведения работ сторонних лиц, а также не допускать проведения работ в то же время другими подрядчиками.

    - Провести демонтаж части вентсистем/врезку инспекционных люков и дверей, искробезопасным способом.

    - Провести очистку внутренних поверхностей воздуховодов с помощью аппарата для прочистки вентиляционных каналов диаметром от 100 до 800 мм, гибким валом и щетками методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей и механическим способом в воздуховодах и бункерах диаметром свыше 800 мм, с применением инвентаря и инструментов из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении (латунные, медные или бронзовые без искровые скребки, шпатели, зубила, лестницы, пром-альпинисткое снаряжение и страховочный инвентарь).

    - Провести удаление горючих отходов, уборку рабочих мест и монтаж/установку инспекционных люков и дверей.

    - По окончанию сдать заказчику и представителям (УПО» ООО «ОПО-2») выполненный объём работ с оформлением актов выполненных работ. При наличии замечаний, устранить их.

    - Вывезти персонал, оборудование, инвентарь

  - Общеобменная приточно-вытяжная вентиляция для всех типов производств (песчаная и земляная пыль, грунт, посторонние предметы, останки погибших птиц и животных).

Категория производственного помещения – в зависимости от производства

Очистка воздуховодов приточно-вытяжных систем вентиляции и устройств вентиляторного и теплообменного оборудования  проводится механизированным способом, с применением технологического оборудования и инструментов из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении (вентагрегаты и фильтрующие установки, аппараты для прочистки вентиляционных каналов диаметром от 100 до 800 мм) и механическим способом в воздуховодах и бункерах, вентиляторов диаметром свыше 800 мм, с применением инвентаря и инструментов из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении (латунные, медные или бронзовые без искровые скребки, шпатели, зубила, лестницы, пром-альпинисткое снаряжение и страховочный инвентарь).

Регламент проведения работ:

    - Перед началом производства работ, ответственному исполнителю, провести инструктаж персонала по ОТиТБ и Пожарной безопасности.

    - Оформить разрешающие документы для производства работ (Акт-допуск, Наряд/допуск), согласовать с представителями УПО ООО «ОПО-2», при необходимости привлечь пожарный расчет УПО ООО «ОПО-2»

    - Проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, СИЗ, аптечек первой помощи.

    - Проверить исправность инструмента, инвентаря, оборудования.

    - Выполнить ограждение (по необходимости) зоны производства работ.

    - Проверить отключение производственного оборудования с размещением информационных табличек.

    - Проложить пожарный рукав от пожарного крана на объекте к нижней и верхней точке системы вентиляции.

    - Выставить два огнетушителя в нижней точке проведения работ и два огнетушителя в верхней точке проведения работ.

    - В ходе работ, при отсутствии достаточного освещения, использовать безопасные фонари типа НГР 06-4-003.01.05 (взрывобезопасное исполнение)

    - Не допускать в места проведения работ сторонних лиц, а также не допускать проведения работ в то же время другими подрядчиками.

    - Провести демонтаж части вентсистем/врезку инспекционных люков и дверей, искробезопасным способом.

    - Провести очистку внутренних поверхностей воздуховодов с помощью аппарата для прочистки вентиляционных каналов диаметром от 100 до 800 мм, гибким валом и щетками методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей и механическим способом в воздуховодах и бункерах диаметром свыше 800 мм, с применением инвентаря и инструментов из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении (латунные, медные или бронзовые без искровые скребки, шпатели, зубила, лестницы, пром-альпинисткое снаряжение и страховочный инвентарь).

    - Провести удаление горючих отходов, уборку рабочих мест и монтаж/установку инспекционных люков и дверей.

    - По окончанию сдать заказчику и представителям (ООО «ОПО-2») выполненный объём работ с оформлением актов выполненных работ. При наличии замечаний, устранить их.

    - Вывезти персонал, оборудование, инвентарь

  - Работы по нанесению солидола проводятся в соответствии с регламентом очистки вытяжных систем вентиляции на окрасочном производстве с целью защиты металлических элементов конструкций шатров камер окраски и внутренних поверхностей воздуховодов от преждевременной коррозии, а так же с целью предотвращения затвердевания и налипания отложений ЛКМ на поверхности вытяжных систем вентиляции.

Работы по очистке внешних поверхностей систем вентиляции, энергетических и прочих инженерных систем и коммуникаций (труб, шинопроводов и прочих трубопроводов, находящихся в открытом доступе)             Регламент проведения работ:

    - Перед началом производства работ, ответственному исполнителю, провести инструктаж персонала по ОТиТБ и Пожарной безопасности.

    - Оформить разрешающие документы для производства работ (Акт-допуск, Наряд/допуск), согласовать с представителями УПО ПАО «ГАЗ» ООО «ОПО-2», при необходимости привлечь пожарный расчет УПО ПАО «ГАЗ» ООО «ОПО-2»

    - Проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, СИЗ, аптечек первой помощи.

    - Проверить исправность инструмента, инвентаря, оборудования.

    - Выполнить ограждение (по необходимости) зоны производства работ.

    - Проверить отключение производственного оборудования с размещением информационных табличек.

    - Проложить пожарный рукав от пожарного крана на объекте к нижней и верхней точке системы вентиляции.

    - Выставить два огнетушителя в нижней точке проведения работ и два огнетушителя в верхней точке проведения работ.

    - В ходе работ, при отсутствии достаточного освещения, использовать безопасные фонари типа НГР 06-4-003.01.05 (взрывобезопасное исполнение)

    - Не допускать в места проведения работ сторонних лиц, а также не допускать проведения работ в то же время другими подрядчиками.

    - Провести демонтаж части вентсистем/врезку инспекционных люков и дверей, искробезопасным способом.

    - Провести очистку внешних поверхностей систем вентиляции, энергетических и прочих инженерных систем и коммуникаций (труб, шинопроводов и прочих трубопроводов, находящихся в открытом доступе) щетками методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей и механическим способом в воздуховодах и бункерах диаметром свыше 800 мм, с применением инвентаря и инструментов из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении (латунные, медные или бронзовые без искровые скребки, шпатели, зубила, лестницы, пром-альпинисткое снаряжение и страховочный инвентарь).

    - Провести удаление горючих отходов, уборку рабочих мест и монтаж/установку инспекционных люков и дверей.

    - По окончанию сдать заказчику и представителям (УПО ООО «ОПО-2») выполненный объём работ с оформлением актов выполненных работ. При наличии замечаний, устранить их.

    - Вывезти персонал, оборудование, инвентарь

  - Работы по врезке/монтажу инспекционных люков проводятся для применения методов очистки с помощью аппарата для прочистки вентиляционных каналов диаметром от 100 до 800 мм, гибким валом и щетками методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей.

  - Разборка с последующей сборкой воздуховодов:

- ø До 250 мм

- ø До 350 мм

- ø До 500 мм

- ø Свыше 500 мм

- Качество очистки.

Инженерные системы и оборудование предъявляется представителям Заказчика для оценки выполненных работ.

Оценка выполненных работ производится визуальным и инструментальным методами контроля (замеры) по каждому из производств.

По результатам проверки заполняется лист замечаний.

Основные критерии оценки:

- наличие отложений (наслоений) на внутренних поверхностях воздуховодов вентиляционных систем и оборудования.

При наличии замечаний и неудовлетворительном качестве работ, производится повторная очистка.

- Требования к СИЗ, материалам и оборудованию (на основании на основании требований Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479
"Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»;  ПРИКАЗ от 7 марта 2018 г. N 127н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ):

- средства индивидуальной защиты, специальная одежда и материалы, используемые персоналом, осуществляющим очистку, должны быть безворсовыми и не должны влиять на технологический процесс окраски и качество лакокрасочного покрытия;

- все используемые материалы и химические средства для очистки должны иметь сертификат на возможность их применения в производственных и окрасочных цехах и в обязательном порядке согласованы с Заказчиком;

- инструмент и оборудование должны быть выполнены во взрывопожаробезопасном исполнении и соответствовать требованиям промышленной и пожарной безопасности для использования в производственных и окрасочных цехах.

Приложение 1

К техническому заданию на

«Очистку вентиляционных систем,

камер окраски и прочего оборудования

в подразделениях ООО «НАК»

Базовый объем очистки вентситем в подразделениях ООО «Нижегородские Автокомпоненты»

| № п/п | Наименование расценки | Ед. изм. | Кол-во по ООО "НАК" 2025 | Кол-во по ООО "НАК" 2026 | Кол-во по ООО "НАК" 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка систем вентиляции термического производства | м² | 23 794,88 | 26 174,37 | 28 791,81 |
| 2 | Очистка систем вентиляции окрасочного производства | м² | 38 624,53 | 42 486,98 | 46 735,68 |
| 3 | Очистка систем вентиляции кузнечно-прессового производства | м² | 6 198,32 | 6 818,15 | 7 499,97 |
| 4 | Очистка систем вентиляции сварочного, штамповочного производства | м² | 60 916,61 | 67 008,27 | 73 709,09 |
| 5 | Очистка систем вентиляции деревообрабатывающего производства | м² | 1 493,20 | 1 642,52 | 1 806,77 |
| 6 | Очистка систем вентиляции металлургического производства | м² | 12 066,29 | 13 272,92 | 14 600,21 |
| 7 | Очистка общеобменных и приточных систем вентиляции всех типов производств | м² | 27 010,45 | 29 711,50 | 32 682,65 |
| 8 | Очистка внешних поверхностей внешних поверхностей систем вентиляции, энергетических и прочих инженерных систем и коммуникаций (труб, шинопроводов и прочих трубопроводов, находящихся в открытом доступе) | м² | 21 709,87 | 23 880,85 | 26 268,94 |
| 9 | Нанесение солидола на поверхности систем вентиляций | м² | 13 507,68 | 14 858,45 | 16 344,29 |
| 10 | Разборка с последующей сборкой воздуховодов Ø - до 250 мм | м² | 1 190,76 | 1 309,84 | 1 440,82 |
| 11 | Разборка с последующей сборкой воздуховодов Ø - до 350 мм | м² | 11 509,52 | 12 660,47 | 13 926,52 |
| 12 | Разборка с последующей сборкой воздуховодов Ø - до 500 мм | м² | 2 535,56 | 2 789,12 | 3 068,03 |

Приложение 7

к договору подряда

№ ________________

от «01» января 2025 г.

Соглашение

по охране труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности

Общество с ограниченной ответственностью «Нижегородские Автокомпоненты», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в _____________________________________________________,с одной стороны, и

______________________________________ (_______________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего  на основании  устава с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

Предметом настоящего соглашения является включение в раздел «Обязанности сторон» договора ___________________________, следующих условий по обеспечению выполнения требований охраны труда:

1. Подрядчик обязуется:

1.1. Соблюдать требования по обеспечению промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций при проведении работ на объектах Заказчика.

1.2. Обеспечить безопасное производство работ.

1.3. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы.

1.4. До начала работ выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренные актом-допуском, нарядом-допуском, Проектом производства работ (далее – ППР) для Подрядчика.

1.5. До начала работ представить Заказчику (в качестве Заказчика может выступать структурное подразделение Заказчика) оформленные наряд-допуск, акт-допуск, ППР.

1.6. Гарантировать выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда в процессе работы, установленных актом-допуском, нарядом-допуском и ППР для Подрядчика.

1.7. Выполнять работы силами квалифицированного персонала и аттестованных специалистов, не имеющих медицинских противопоказаний к выполняемой работе. Производственный персонал подрядных организаций должен иметь квалификационные удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работе по профессиям, а также документы, подтверждающие прохождение обучения и проверку знаний по охране труда и пожарной безопасности, при проведении работ на опасных производственных объектах специалисты должны быть аттестованы в соответствии с требованиями федерального законодательства в области промышленной безопасности.

1.8. Назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

1.9. Организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов.

1.10. Обеспечить своих работников исправным инструментом, приспособлениями, такелажными средствами и сертифицированными исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать правильное их применение.

1.11. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства договорных работ, в чистоте и порядке.

1.12. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электро- и пневмоинструмента, технологической оснастки, технических устройств, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов.

1.13. Обеспечить проведение в установленном порядке испытаний, освидетельствований, технического диагностирования, экспертизы промышленной безопасности в случаях, предусмотренных требованиями федерального законодательства в области промышленной безопасности, постановки на учет в органах государственного надзора технических устройств и оборудования, применяемого при работах на объектах организации-заказчика, организовывать разработку ПМЛЛПА, проектов производства работ, технологических карт и инструкций, используемых при выполнении работ.

1.14. Направлять персонал, привлекаемый для работы на оборудовании и территории объекта Заказчика, на вводный инструктаж к ответственному за проведение вводного инструктажа.

1.15. По требованию представителя Заказчика отстранять от работы и удалять с территории, а также из производственных и иных помещений объекта Заказчика свой персонал, находящийся в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения.

1.16. Незамедлительно сообщать Заказчику о несчастных случаях на производстве, происшедших на объектах Заказчика с персоналом Подрядчика.

1.17. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасной организации работ должностными лицами Заказчика.

1.18. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний, выявленных уполномоченным представителем Заказчика.

1.19. Соблюдать требования охраны окружающей среды в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и Федеральным законом от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,  ГОСТ Р ИСО 14001».

1.20. Обеспечить содержание мест временного хранения отходов в чистоте и порядке в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также своевременный вывоз отходов с мест временного накопления.

1.21. Обеспечить раздельный сбор и накопление отходов по видам и классам опасности.

1.22. Подрядчик обязуется оплатить Заказчику штраф в размере 10% от стоимости работ по договору за каждый факт неисполнения любой из обязанностей, предусмотренных пп. 1.1-1.21 настоящего соглашения, а также возместить Заказчику или третьему лицу убытки не менее чем в трехкратном размере, если таковые возникнут по причине нарушения Подрядчиком вышеуказанных обязанностей.

2. Заказчик (структурное подразделение Заказчика) обязуется:

2.1. Установить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ.

2.2. До начала работ выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, установленные актом-допуском для Заказчика.

2.3. Обеспечить подготовку (отключение/включение оборудования и коммуникаций, поддержание установленных режимов работы действующего оборудования) к работам Подрядчика на оборудовании или вблизи его на территории подразделения, обеспечивающую безопасность проведения работ на предоставленной Подрядчику территории (оборудовании).

2.4. Провести и оформить вводный инструктаж работникам Подрядчика перед допуском к работам на объектах Заказчика.

3. Заказчик (структурное подразделение Заказчика) имеет право:

3.1. Проводить проверки обеспечения безопасного производства работ на территории Заказчика без предварительного уведомления исполнителя.

3.2. Отстранять от работы персонал Подрядчика, не прошедший вводный инструктаж, не имеющий соответствующих удостоверений на право выполнения работы повышенной опасности, находящийся в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, нарушающий требования безопасности при производстве работ с обязательным уведомлением об этом Подрядчика.

3.3. Приостанавливать работы подрядчика при выявлении грубых нарушений, которые влекут за собой причинение ущерба имуществу заказчика с обязательным уведомлением об этом Подрядчика.

4.  С учетом требований Заказчика к осуществлению деятельности на территории производственной площадки, включая требования локальных нормативных актов,   предъявляемые к работникам, в связи с санитарно-эпидемической остановкой в регионе и угрозой распространения новой короновирусной инфекцией (COVID-19):

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство не допускать к выполнению работ на территории производственной площадки Заказчика в рамках Договора работников, а также иных лиц, включая лиц, выполняющих работы  на основании договоров гражданско-правового характера, представителей подрядчиков/соисполнителей Подрядчика, не имеющих действующего сертификата о вакцинации против новой короновирусной инфекции (COVID-19).  Исключение составляют лица, имеющие противопоказания к профилактической прививке в соответствии с документами Министерства здравоохранения,  а также лица, переболевшие новой короновирусной инфекцией (COVID-19) не более 6 месяцев назад.

4.2. Заказчик вправе требовать от Подрядчика подтверждения исполнения требований п. 4.1 настоящего Соглашения, а Подрядчик обязан представлять по запросу подтверждающие документы в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса.

4.3. В случае выявления нарушений п.4.1 настоящего Соглашения Подрядчик обязан выплатить Заказчику  штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за каждый выявленный факт, а также компенсировать убытки в полном размере, если таковые возникнут по причине нарушения Подрядчиком выше указанных обязанностей, включая административные штрафы за нарушения санитарно-эпидемических требований.

5. В случае введения Заказчиком дополнительных требований к осуществлению деятельности на территории производственной площадки, Заказчик уведомляет Подрядчика о необходимости их соблюдения Подрядчиком в рамках Договора не менее, чем за 10 (десять) дней до предполагаемой даты изменения условий взаимодействия Сторон. В случае отсутствия ответа от Подрядчика в течение 10 (десяти) дней с даты такого уведомления, условия считаются принятыми Подрядчиком. В случае наличия возражений у Подрядчика и невозможности Сторон найти совместное решение в отношении разногласий Заказчик может расторгнуть договор путем направления предварительного уведомления Подрядчику за 10 (десять) календарных дней до расторжения. В этом случае Договор считается расторгнутым на 11-ый день после отправки Заказчиком уведомления о расторжении.

6. Пункт 4. Настоящего соглашения утрачивает силу с момента отмены Заказчиком требования об вакцинации как условии допуска до работы работников, п.5 настоящего соглашение действует до истечения срока действия Договора.

Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора __________________________

- Заказчик                                                                   Подрядчик

- _______________/______________/                ______________ /______________/

М.п.							М.п.